2028届创新特需项目

面向拉杆载具的电子差速防侧翻安全系统的设计与研究

开题报告

姓    名	吴佳泽

指导教师     	裴明

日    期               2025/09/05

*开题报告将在结题答辩时用于对照课题研究的完成情况，作为特需考评的重要参考

| 课题名称 |  |  | 面向拉杆载具的电子差速防侧翻安全系统的设计与研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 吴佳泽 |  |  | 班级 | 高一6 |
| 指导教师 |  |  | 裴明 |  |  | 学科类别 | 工学 |
| 项目类型 |  |  | 个人 □团队(填写成员) . |  |  |  |  |
| 一、课题研究意义与目标 | 目前如拉杆书包、拉杆箱等拉杆载具已经应用广泛，由于其结构特性，在高速拉动、转向时容易产生侧翻，由此诱发的安全事件频发。已有的解决方案中存在结构缺陷、动态响应不足、成本限制、重量增加等问题。 本课题模仿轿车的差速器设计并进行“去机械结构”的优化以应用于拉杆载具的行走轮组，提供针对前述问题的创新性解决方案，相较于已有方案具有副作用少、成本低、控制灵活、技术可延伸的优点。 研究成果能够有效减少拉杆载具的侧翻现象，在一定程度上避免由此带来的安全隐患，改善人们的生活体验。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、课题研究背景及创新点 | （课题研究创新点与相关的现有观点，参考文献附于末页）已有的拉杆载具防侧翻技术大致情况及缺陷如下： 1. 机械结构优化 · 加宽轮距：载具通过性差 · 降低重心：无法应对高速离心力带来的动态失稳 · 机械差速器（CN110693223A）：增重过大，磨损率高 2. 动态稳控技术 · 陀螺效应（如质量轮）：增重大，耗能高 · 模糊滑模控制：需要复杂传感器和电子元件，计算资源消耗大 · 磁驱动对称性控制：结构复杂，需要外部磁场 本课题创新点： - 提出“轮-地滑移率”作为阈值判断标准 |  |  |  |  |  |  |
| 三、课题研究内容方法与计划 | （使用什么方法研究什么内容、研究的时间计划表） 研究目标：设计一个电子控制的差速系统以控制拉杆载具的行走轮组，缓解拉杆载具的侧翻问题。 研究方法： 1. 设计具体的差速控制模块 2. 设计适用于拉杆载具的差速控制算法 3. 调整不同的参数和结构，优化控制并验证差速控制有效性 4. 得出结论 难题突破： 1. 快速的动态响应 -> 高效快速的控制算法 2. 减少模块副作用 -> 轻量的控制模块 3. 模块的能量消耗 -> 降低控制模块能耗，充分利用能量来源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 周次 | 日期 |  | 活动地点 | 研究或活动内容 |  |  |
|  | 0 | 2025.06-2025.08 |  | 家中 | 学习了解差速器的工作原理和性质；学习研究所需的相关技能；阅读课题相关的文献资料。 |  |  |
|  | 1-9 | 2025.09- 2025.10 |  | 11号楼、家中 | 基于轿车差速器设计，构思差速控制模块基本模型；设计、搭建概念样本；收集准备实验所需材料。 |  |  |
|  | 10-20 | 2025.11-2026.01 |  | 11号楼 | 将理论转为实践，概念模块投入实验，分析性能和问题，不断进行优化和改善并记录实验信息。 |  |  |
|  | 假期+下学期 | 2026.02-2026.04 |  | 11号楼、家中 | 汇总研究成果并得出结论。 |  |  |
|  | 下学期 | 2026.05-2026.06 |  | 11号楼、家中 | 撰写研究论文和材料，完成研究后续工作。 |  |  |
| 四、课题研究成果形式 | （预期结题时提交的成果内容） 一套完备的控制系统设计图纸及其控制代码；一套样例设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 指导教师签字: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考文献附录： 1. 张伟， 李志强. 基于轮速差反馈的载具防侧翻控制[J]. 机械工程学报， 2023, 59(8): 120-128. 提出了等电场强度区域避障策略，但未解决磁场干扰问题。 提出了差速补偿理论模型，但并未解决电机响应延迟问题，实测中转向延迟>150ms。 2. 宋福根， 等. 轻量化底盘结构在移动载具中的应力分析[J]. 工程力学， 2024, 41(3): 89-95. 验证碳纤维轮架减重可行性，但成本超过可接受范围。 3. 焦海林， 王磊. 直流电机PID控制响应优化研究[J]. 自动化学报， 2023, 49(5): 1023-1030. 证明了改进PID算法可将电机响应提速至50ms，但不适配拉杆包的多地形场景。 4. 胡改玲， 等. 低成本传感器在动态系统中的融合策略[J]. 仪器仪表学报， 2024, 45(1): 33设计了霍尔+超声波融合方案，但未考虑学生使用场景的突发转向需求。 5. 刘兆民， 宋昕茗. 校园环境载具安全设计规范[S]. 国家标准GB/T 21023-2024, 2024. 明确校园载具侧翻阈值（倾角>15°为高危），为本课题安全测试提供依据。 6. 武兴隆， 郭磊. 创客式硬件开发在工程教育中的应用[J]. 中国工程教育， 2024(8): 69-72. 论证了Arduino开源硬件可降低研发成本70%，支持本课题轻量化设计路径。 |  |  |  |  |  |  |  |